ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х | х | х | 1 196,6 | 1 196,6 | 599,2 | 597,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | В 2024 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | В 2024 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - механизированная снегоочистка на сумму 348,8 тыс. рублей; - покос обочин – 250,4 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 196,6 | 1 196,6 | 599,2 | 597,4 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.06.2024 | х | X | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х |  | х | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 1,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на сумму 25,7 тыс. рублей, установлены недостающие дорожные знаки – 70,3 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 1,0 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | И.Н.Собаченко инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником и дошкольниками по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 293,6 | 1 293,6 | 695,2 | 598,4 |
|  |  | Глава Администрации - Богатых А.И. Инспектор по благоустройству - И.Н.Собаченко |  |  |  | 1 293,6 | 1 293,6 | 695,2 | 598,4 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                А.И.Богатых

Исполнитель: Инспектор по благоустройству – И.Н.Собаченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 193.

На реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 1 293,6 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года фактическое освоение средств составило 695,2 тыс. рублей или 53,7 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.12.2023 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 1 полугодии 2024 года предусмотрено 1 196,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 599,2 тыс. рублей, или 50,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега).

На реализацию подпрограммы 2 в 1 полугодии 2024 год предусмотрено 97,0 тыс. рублей. В 1 полугодии фактические расходы составили 96,0 тыс. рублей, или 99,0%. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан, проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                                                А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – И.Н.Собаченко