***проект***

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

 **РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_.2024 №

х. Пролетарка

О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 25.06.2024 № 82 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 193 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_.2024 № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Пролетарского сельского поселения.

Общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения составляет 27 км., из них соответствующих нормативным требованиям 6,2, или 23 %.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения реализован комплекс мероприятий:

- проведены работы по летнему и зимнему и содержанию автомобильных дорог местного значения;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Основными приоритетами являются:

увеличение доли внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

проведение ремонтных работ на автомобильной сети Пролетарского сельского поселения;

повышение безопасности дорожного движения;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

рост удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог поселения.

Исходя из приоритетов развития Пролетарского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основными направлениями в сфере дорожно-транспортного хозяйства Пролетарского сельского поселения является обеспечение населения поселения качественными автомобильными дорогами.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основные задачи муниципальной программы:

созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог;

созданы условия повышения безопасности участников дорожного движения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  |  | Богатых Александр Иванович, глава Администрации Пролетарского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения (Богатых Александр Иванович, глава Администрации Пролетарского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы  |  | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы  |  | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 28 708,3 тыс. рублей:этап I: 24 995,7 тыс. рублей;этап II: 3 712,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Ростовской области |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя  | Уровень показа-теля  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год)  | Значения показателей по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывания | процентов | ведомственный | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 68,0 | - | Администрация Пролетарского сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывания | человек | ведомственный | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Пролетарского сельского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Пролетарского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1. | Созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;повышение уровня удовлетворенности населения качеством внутрипоселковых дорог | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Пролетарского сельского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1. | Созданы условия повышения безопасности участников дорожного движения | снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;снижение количества ДТП;формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего),** **в том числе:** | **3 712,6** | - | - | **3 712,6** |
| Бюджет поселения (всего), из них | 3 712,6 | **-** | **-** | 3 712,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет района | 3 712,6 | **-** | **-** | 3 712,6 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (всего),** **в том числе:** | **3 662,6** | - | - | **3 662,6** |
| Бюджет поселения (всего), из них | 3 662,6 | **-** | **-** | 3 662,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 3 662,6 | **-** | **-** | 3 662,6 |
| федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет района | 3 662,6 | **-** | **-** | 3 662,6 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (всего),** **в том числе:** | **50,0** | - | - | **50,0** |
| Бюджет поселения (всего), из них | 50,0 | **-** | **-** | 50,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 50,0 | **-** | **-** | 50,0 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| бюджет района | 50,0 | **-** | **-** | 50,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко Инна Николаевна, инспектор по благоустройству, Ульяницкая Наталья Владимировна, ведущий специалист) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Пролетарского сельского поселения | – | муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | возраста-ния | КПМ | км | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение(2023) | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог поселения;обеспечено содержание улично - дорожной сети Пролетарского сельского поселения | условныхединиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения*»* (всего), в том числе: | Х | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |
|  |  | 951 0409 0440120060 240 | 3 662,6 | - | - | 3 662,6 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 30 января 2025 г.15 мая 2025 г.15 июля 2025 г.15 октября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 марта 2025 г.15 июня 2025 г.15 августа 2025 г.15 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 марта 2025 г.20 июня 2025 г.25 августа 2025 г.25 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 30 января 2026 г.15 мая 2026 г.15 июля 2026 г.15 октября 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 марта 2026 г.15 июня 2026 г.15 августа 2026 г.15 декабря 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 марта 2026 г.20 июня 2026 г.25 августа 2026 г.25 декабря 2026 г | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.11 | Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 30 января 2027 г.15 мая 2027 г.15 июля 2027 г.15 октября 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 1 марта 2027 г.15 июня 2027 г.15 августа 2027 г.15 декабря 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 марта 2027 г.20 июня 2027 г.25 августа 2027 г.25 декабря 2027 г | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко Инна Николаевна, инспектор по благоустройству, Ульяницкая Наталья Владимировна, ведущий специалист) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Пролетарского сельского поселения | – | муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия повышения безопасности участников дорожного движения» |
| 1.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Пролетарского сельского поселения | убывания | КПМ | единиц | - | 0 | 0 |  0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение(2023) | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия повышения безопасности участников дорожного движения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | условныхединиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025  | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения*»* (всего), в том числе: | Х | 50,0 | - | - | 50,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 50,0 | - | - | 50,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 50,0 | - | - | 50,0 |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Организация дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | - | - | 50,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 50,0 | - | - | 50,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | 50,0 | - | - | 50,0 |
| бюджет района | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  |  | 951 0409 0440220310 240 | 50,0 | - | - | 50,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 апреля 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 мая 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28 мая 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 апреля 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 мая 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28 мая 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.11 | Контрольная точка 1.10. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 апреля 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 мая 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Собаченко И.Н., инспектор по благоустройству, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28 мая 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения(Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |