ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | х | 1 005,1 | 1 005,1 | 960,8 | 44,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | В 2020 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | В 2020 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - механизированная снегоочистка на сумму 139,6 тыс. рублей; - ремонт моста по ул. Заречной х. Пролетарка на сумму 134,6 тыс. рублей; - ремонт моста по ул. Заречная с. Прохоровка на сумму – 22,8 тыс. рублей; - грейдирование дорог в с. Прохоровка ул. Почтовая и пер. Колхозный, х. Пушкин ул. Центральная и ул. Колхозная на сумму 251,8 тыс. рублей;- - грейдирование дорог в п. Донлесхоз на сумму 51,8 тыс. рублей; - покос обочин на сумму 188,7 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 1 005,1 | 1 005,1 | 960,8 | 44,3 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.09.2020 | х | X | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х |  | х | 73,3 | 73,3 | 73,2 | 0,1 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки, установлены недостающие дорожные знаки. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 73,3 | 73,3 | 73,2 | 0,1 Экономия в результате торгов |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 078,4 | 1 078,4 | 1 034,0 | 44,4 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В.Цыгулева |  |  |  | 1 078,4 | 1 078,4 | 1 034,0 | 44,4 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 193.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета района в сумме 1 078,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактическое освоение средств составило 1 034,0 тыс. рублей или 95,9 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 1 005,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2020 года составило 960,8 тыс. рублей или 95,6 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, грейдирование дорог в х. Пушкин, с. Прохоровка, п. Донлесхоз  ремонт моста по ул. Заречная х. Пролетарка, ремонт моста по ул. Заречной с. Прохоровка, покос обочин на территории поселения).

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 73,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактические освоение составило 73,2 тыс. рублей. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки и установка недостающих дорожных знаков в х. Пролетарка. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                                              Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В.