Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 39,4 | 39,4 | 28,9 | 28,9 | 10,5 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,4 | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 0,5 тыс. рублей расходы произведены в соответствии с суммой выставленных счетов |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Заключен договор №154/15-К от 07.09.2015 на сумму 10,0 тыс.руб на установку системы ГЛОНАСС на коммунальную технику и договор №78-15-ТК от 07.09.2015 на сумму 4,0тыс.руб. на обслуживание системы ГЛОНАСС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | На сходах граждан проводились беседы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 тыс. рублей отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Установлена и обслуживается система ГЛОНАСС | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 1 950,5 | 1 950,5 | 1 920,8 | 1 940,1 | 29,7 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7012 от 26.01.2015г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 43,8 тыс.руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 397,1 | 397,1 | 369,5 | 388,8 | 27,6 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Заключен договор №20 от 01.06.2015 на сумму 63,0 тыс.руб на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора на основании заключенных договоров гражданско-правового характера на сумму 454,8 тыс.руб. Заключено 2 договора на спил аварийных деревьев №48,48 от 01.09.2015 на сумму 157,9 тыс.руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 483,4 | 1 483,4 | 1 482,8 | 1 482,8 | 0,6 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 273/066/02/118 от 19.05.2015 на сумму 11,5 тыс.руб.; на дезинфекцию питьевой воды № 77/060/60 от 21.01.2015 на сумму 9,6 тыс.руб; на бактериологическое исследование питьевой воды № 77/060/60 от 21.01.2015 на сумму 25,5. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Заключен договор на ремонт колодца №54 от 01.10.2015 на сумму 7,4тыс.руб. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70,0 | 70,0 | 68,5 | 68,5 | 1,5 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Повышение уровня благоустройства территории роселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 989,9 | 1 989,9 | 1 949,7 | 1 969,0 | 40,2 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 1 989,9 | 1 989,9 | 1 949,7 | 1 969,0 | 40,2 тыс. рублей |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 1 989,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 84 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 969,0 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту. Фактическое освоение средств составило 1 949,7 тыс. рублей или 98%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 149 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 39,4 тыс. рублей. По итогам 2015 года заключено 2 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 14,0 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту. Фактическое освоение средств составило 28,9 тыс. рублей или 73,4%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение пять основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов», 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.4 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка», 1.5 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1 950,5 тыс. рублей. Заключено 82 договора на сумму 1 940,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 920,8 тыс. рублей или 98,5 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены пять основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания», 2.5«Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой воды, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.