Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | X | X | X | 1 010,0 | 1 010,0 | 814,8 | 814,8 | 195,2 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 368,4 | 368,4 | 245,6 | 245,6 | 122,8 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Софинансирование мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,3 | 10,3 | - | - | 10,3 тыс. руб. из-за отсутствия потребности |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). Заключены договора на поставку щебня (для отсыпки дорог) №11 от 18.05.15, №26 от 24.08.15, №47 от 23.10.15, №54 от 17.12.15 на общую сумму 396,0 тыс.руб. Приобретены искусственная дорожная неровность и дорожные знаки в количестве 4 шт. на сумму 51,1 тыс.руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 631,3 | 631,3 | 569,2 | 569,2 | 62,1 тыс. руб., оплата производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Заключено 10 договоров по содержанию автомобильных дорог. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Заключен договор№ 48 от 16.12.2015 на внесение изменений в разработанный проект организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. Оформлено «уголок» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 018,0 | 1 018,0 | 822,8 | 822,8 | 195,2 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист первой категории - Цыгулева Л.В. |  |  |  | 1 018,0 | 1 018,0 | 822,8 | 822,8 | 195,2 тыс. руб. |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист первой категории – Цыгулева Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 018,0 тыс. руб. В 2015 году заключено 11 договоров на сумму 822,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 822,8 тыс. рублей или 80,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 148 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1 010,0 тыс. рублей. В 2015 году заключено 21 договор на сумму 814,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 814,8 тыс. рублей или 80,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены три основные мероприятия (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 1.2 .«Софинансирование мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»и 1.3 .«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, отсыпка дорог щебнем).

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 8,0 тыс. рублей. В 2015 году заключен 1 договор на сумму 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате дорожные знаки находятся в исправном состоянии, оформлен «уголк» по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                            Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист первой категории – Цыгулева Л.В.