Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1018,0 | 288,3 | 387,4 |
| 1.1.1. | Мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1 от 04.04.2014 на содержание дорог (за счет областных средств). На 2015 год договор будет заключен в 3 квартале текущего года. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 368,4 | 245,6 | 245,6 |
| 1.1.2. | Мероприятие: софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Договор по содержанию автомобильных дорог местного значения будет заключен в 3 квартале 2015 г. (за счет средств местного бюджета) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 8 от 14.01.2015 на очистку дорог от снега; | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 639,3 | 42,7 | 42,7 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие: разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Разработана дислокация дорожных знаков | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Основные мероприятия по текущему ремонту дорог, их содержанию проведены в 3-4 квартале 2015 года | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Начальник сектора экономики и финансов                                                                  Т. И. Воеводина