Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | X | X | X | 1018,0 | 1018,0 |  | 438,2 |  | 438,2 |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1 от 04.04.2014 на содержание дорог (за счет областных средств). На 2015 год договор будет заключен в 4 квартале текущего года. |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 368,4 |  | 368,4 |  | 245,6 |  | 245,6 |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.2. Софинансирование мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Договор по содержанию автомобильных дорог местного значения будет заключен в 4 квартале 2015 г. (за счет средств местного бюджета) |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,3 |  | 10,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 8 от 14.01.2015 на очистку дорог от снега; №38 от 14.08.2015 обкашивание травы на обочинах, №42 от 15.09.2015 на отсыпку дорог |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 639,3 |  | 639,3 |  | 192,6 |  | 192,6 |
| 5. |  | Контрольное событие программы 1.1. |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега |  | X | 30.09.2015 | X |  | X |  | X |  | X |
| 6. |  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | X |  | X | X | - |  | - |  | - |  | - |
| 7. |  | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - |  | - |  | - |  | - |
| 8. |  | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - |  | - |  | - |  | - |
| 9. |  | Контрольное событие программы 2.1. |  | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) |  | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения |  | X | 30.09.2015 | X |  | X |  | X |  | X |
| 10. |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X |  | X | X | 1018,0 |  | 1018,0 |  | 438,2 |  | 438,2 |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                                                  А. Н. Бойцов