Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | X | X | X | 863,8 | 863,8 | 168,0 | 293,4 | 695,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 122,8 | 122,8 | 0,0 | 122,8 | 122,8 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016г. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.« Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключены муниципальные контракты с УК «Сигма» №2-Д от 29.06.2016 на сумму 28,4 тыс. рублей; с ООО «РемКомСтрой» №1-Д от 29.06.2016 на сумму 69,5 тыс. рублей и договор 3-Д от 29.06.2016 на сумму 34,9 «содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Пролетарского сельского поселения» | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 10,0 | 2,6 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016г |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега) на сумму 25,2 тыс. рублей,. Заключены договора на поставку щебня (для отсыпки дорог) №57от 01.02.16, №74-2016-ПНК-СУЛ от 11.05.2016 на общую сумму 55,7 тыс. рублей. Заключен договор на прочистку водоотвода №18 от 14.03.2016 на сумму 68,7 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 731,0 | 731,0 | 160,6 | 160,6 | 570,4 оплата производится «по факту», на основании актов выполненных работ |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено 7 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | X | X | X | 149,1 | 149,1 | 147,2 | 147,2 | 1,9 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Приобретены и установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности» Договор №20 от 11.03.2016, №21 от 11.03.2016 на общую сумму 147,2 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 149,1 | 149,1 | 147,2 | 147,2 | 1,9 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1012,9 | 1012,9 | 315,2 | 440,6 | 697,7 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин |  |  |  | 1012,9 | 1012,9 | 315,2 | 440,6 | 697,7 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель: Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме      1 012,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 890,1 тыс. рублей, областного бюджета 122,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 12 договоров на сумму 440,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 315,2 тыс. рублей или 31,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 863,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 741,0 тыс. рублей, областного бюджета -122,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 10 договоров на сумму 293,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 168,0 тыс. рублей или 19,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, прочистка водоотвода, отсыпка дорог щебнем).

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 149,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 году заключены 2 договора на сумму 147,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило    98,7 %. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, установлены светофоры и искусственные неровности, нанесена разметка. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2016 года прилагается к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                            Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.