Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 176,1 | 222,0 | 34,9 | 145,0 | 187,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 20,0 | 20,0 | 8,9 | 20,0 | 11,1 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Техническое состояние многоквартирных домов будет проведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Проведена очистка канализационной сети в х. Малая Гнилуша (договор 49 от 01.06.2017 на сумму 26,0 тыс. рублей). | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 56,1 | 102,0 | 26,0 | 26,0 | 76,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 27 сходов. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод. Заключен договор № 107-17 от 30.06.2017 на предпроектные работы по газопроводу в с. Прохоровка | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 99,0 | 99,0 | - | 99,0 | 99,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.09.2017 | х | х | х | х |  |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 1 998,6 | 2 177,4 | 1 208,1 | 1 359,6 | 969,3 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7012 от 17.01.2017г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 52,6 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 409,0 | 409,0 | 292,6 | 408,8 | 116,4 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора на основании заключенных договоров гражданско-правового характера на сумму 196,7 тыс. рублей. Заключено 4 договора на спил аварийных деревьев, на сумму 166,6 тыс. рублей. Проведены земляные работы на сумму 11,0 тыс. рублей, покос травы на сумму 133,2 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 923,1 | 923,1 | 478,3 | 507,5 | 444,8 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 745/060 от 02.03.2017 на сумму 38,6 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 46,9 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы для ремонта моста в с.Прохоровка на сумму 66,1 тыс. рублей. Затраты на коммунальную технику составили 159,1 тыс. рублей. Приобретены 23 контейнера для сбора ТБО по договору №10 от 18.05.2017 на сумму 98,9 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 666,5 | 845,3 | 437,2 | 443,3 | 408,1 освоение средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание установленных детских площадок в поселении | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | - | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | х | 30.09.2017 | х | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2 174,7 | 2 399,4 | 1 243,0 | 1 504,6 | 1 156,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 2 174,7 | 2 399,4 | 1 243,0 | 1 504,6 | 1 156,4 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью составляют 2 399,4 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 2 174,7 тыс. руб. Муниципальная программа подлежат приведению в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.09.2017 № 43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 243,0 тыс. рублей или 51,8 %.

За 9 месяцев  2017 года заключено 72 муниципальных контрактов   (договоров)  на  сумму 1 504,6 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту на сумму 20,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 222,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года заключено 2 муниципальных контрактов на сумму 125,0 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту. Фактическое освоение средств составило 34,9 тыс. рублей или 15,7%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шесть основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства», 1,3«Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка», 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 2 177,4 тыс. рублей. Заключено 70 договор на сумму 1 359,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 208,1, тыс. рублей или 55,5 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены шесть основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания», 2.5«Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.6 «Прочее благоустройство»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.