Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | х | 723,5 | 723,5 | 70,7 | 652,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. Заключены муниципальные контракты на покос травы на обочинах автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 259,9 | 259,9 | 0,0 | 259,9 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2018года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (грейдирование дорог в х. Пушкин) на сумму 70,7 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 463,6 | 463,6 | 70,7 | 392,9 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2018года |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.06.2018 | х | X | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х |  | х | 50,0 | 50,0 | 14,3 | 35,7 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. Заключены муниципальные контракты на обслуживание светофора и установку дорожных знаков | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 50,0 | 50,0 | 14,3 | 35,7 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2018года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.06.2018 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 773,5 | 773,5 | 85,0 | 688,5 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин |  |  |  | 773,5 | 773,5 | 85,0 | 688,5 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 773,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 533,1 тыс. рублей, областного бюджета 240,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2018 года фактическое освоение средств составило 85,0 тыс. рублей или 11,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 19.02.2018 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 723,5 тыс. рублей. В 1 полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 70,7 тыс. рублей или 9,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, грейдирование дорог в х. Пушкин).

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2018 фактические освоение составило 14,3 тыс. рублей. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                                              Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.