**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.03.2019 № 35 х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209 за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2019 № 35

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 75, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 161 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 04.04.2018 №74/1 «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»;

- в 2017 году проведено общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33).

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 2 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2018 году из 2 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 1,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» на 2018 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год**

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение трех показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1, 2.1) не достигли плановых показателей из-за недостаточности финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0 (**Со**= 3/0=0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 0 (**СРом** = 2/0 =0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0 (**СРм** = 2/0=0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0 (**ССуз** = 1,0/0,0 = 0).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0 (**Эис** = 0/0=0), что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0 (**УРпр** = 0\*0,5+0\*0,3+0\*0,2=0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признан низким.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

**Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 151 утвержден новый план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»** | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | - | - | - | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | приняты правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения | по данному мероприятию прошло общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33) | - |
| 3. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.***  «Создание условий для здоровой, удобной жизни для жителей поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения | - |
| 4. | **Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»** | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | - | - | - | создание комфортных и современных условий проживания граждан поселения | приняты правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | мероприятие предусматривает предоставление субсидий на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения. | - |
| 6. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.***  «Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.  (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»** | всего | **1,0** | **1,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **1,0** | **1,0** | **-** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» | всего | **1,0** | **1,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | всего | **1,0** | **1,0** | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «.« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | всего | **-** | **-** | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2018 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении | процент | 29,8 | 39,5 | 0,0 | в связи с отсутствием финансирования |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 2. | 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения | процент | 14,3 | 14,3 | 0,0 | в связи с отсутствием финансирования |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 3. | 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Пролетарского сельского поселения | м2/1жителя | 29,2 | 35,7 | 0,0 | в связи с отсутствием финансирования |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.