РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                                        № 38                                         х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

адресной программы капитального ремонта много-

квартирных жилых домов на территории

Пролетарского  сельского поселения

на  2012– 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Пролетарского сельского поселения на 2012– 2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Пролетарского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                            А. Н. Бойцов

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Пролетарского

## сельского поселения

## от 05.03.2014  № 38

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой адресной

программы капитального ремонта многоквартирных домов Пролетарского

сельского поселения на 2012– 2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из областного и местного бюджетов в сумме 7702,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 4349,5 тыс. рублей (56,5 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Цели Программы :

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей решались следующие задачи:

- обеспечить выполнение условий предоставления бюджетных средств ;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах;

- организовать проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижение целей и  задач Программы были проведены следующие мероприятия:

-Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, кровли, подъездов, фасада, установка общедомовых приборов учета

-Разработка проектно-сметной документации.

На территории Пролетарского сельского  поселения  9 многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые содержат в себе элементы общего имущества). Общая площадь многоквартирных домов на территории Пролетарского  сельского поселения составляет 77,4 тыс. кв.м.

На 2013 год в 100 процентах общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, из них  10 процентов – управление ТСЖ; 90 процентов – управление обслуживающей организацией.

В 2013 году разработана  проектно-сметная документация на сумму 37,1 тыс. руб. проведение капитального ремонта четырех многоквартирных жилых домов на сумму 7665,2  тыс. руб. Отремонтированы дома по улицам  Восточная, 3,5,7. ул. Центральная, д.1.

В Пролетарском сельском поселении на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действует обслуживающая организация (ООО «РКС»), являющаяся организацией частной формы собственности.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Пролетарского сельского поселения созданы условия для управления многоквартирными домами.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.02.2013 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89»;

- Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.10.2013 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89».

Причиной вносимых изменений явились: изменение наименования программы, внесение изменений в программные мероприятия, увеличение объемов финансирования, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 7702,3 тыс. рублей, использовано 4349,5 тыс. рублей, что составило 56,5 %. Причина неосвоения – непоступление денежных средств из областного бюджета.

В 2013 году по капитальному ремонту многоквартирных домов в х. Малая Гнилуша были выполнены в полном объеме: капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, кровли, подъездов, фасада. Проведение энергетического обследования.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014 года на основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2014 .2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации  Пролетарского сельского поселения  от 24.10.2013  № 99  «Об утверждении муниципальной программы  Пролетарского  сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство».

## Таблица 1

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории

Пролетарского сельского поселения   на 2012– 2014 годы  за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 7702,3 | 0 | 7075,0 | 627,3 | 0 | 7702,3 | 0 | 7075,0 | 627,3 | 0 | 4349,5 | 0 | 3722,2 | 627,3 | 0 | 3352,8 тыс. руб. не предоставлены акты выполненных работ по капремонту |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 7665,2 | 0 | 7075,0 | 590,0 | 0 | 7665,2 | 0 | 7075,0 | 590,0 | 0 | 4312,4 | 0 | 3722,2 | 590,2 | 0 | 3352,8 тыс. руб. не предоставлены акты выполненных работ по капремонту (областной бюджет) |
| 2 | Мероприятия по разработке ПСД | 37,1 | 0 | 0 | 37,1 | 0 | 37,1 | 0 | 0 | 37,1 | 0 | 37,1 | 0 | 0 | 37,1 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории

Пролетарского сельского поселения   на 2012– 2014 годы  за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Объем фактически произведенных расходов | процентов | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Количество завершенных мероприятий | единиц | 4 | 4 | 0 |