РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015                                                       № 32                                                      х. Пролетарка

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

На основании пункта 3.3.2 протокола заседания организационного комитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов №1 от 30 января 2015 года, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения (Воеводиной Т. И.) расходы на реализацию мероприятий Плана производить в пределах средств, предусмотренных в бюджетной росписи на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения						            	А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 04.03.2015 № 32

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

- Цели разработки «дорожной карты»

Основными целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы (далее – «дорожная карта») являются:

повышение уровня  благоустройства и содержание мест захоронения, памятных знаков, обелисков погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на территории  Пролетарского сельского поселения;

совершенствование архитектурного облика Пролетарского сельского поселения.

- Основные мероприятия по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

| № п/п | Мероприятия (планируемые) | Сроки исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Ремонт и благоустройство памятников, памятных мест и воинских захоронений, связанных с увековечиванием памяти защитников Отечества |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка состояния мест захоронения, памятных знаков, обелисков погибшим в ВОВ и прилегающих к ним территорий | март – апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.2 | Косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ в п. Донлесхоз | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.3 | Косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ в х. Малая Гнилуша | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.4 | Косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ в х. Пушкин | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.5 | Косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ в с. Прохоровка | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.6 | Косметический ремонт памятников погибшим в ВОВ в х. Пролетарка | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.7 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в п. Донлесхоз | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.8 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в х. Малая Гнилуша | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.9 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в х. Пушкин | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.10 | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в с. Прохоровка | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.11 | Благоустройство территории, прилегающей к памятникам погибшим в ВОВ в х. Пролетарка | апрель ежегодно |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.12 | Реставрация памятника погибшим в ВОВ в п. Донлесхоз | 2018 год |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.13 | Реставрация памятника погибшим в ВОВ х. Малая Гнилуша | 2018 год |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.14 | Реставрация памятника погибшим в ВОВ в х. Пушкин | 2018 год |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.15 | Реставрация памятника погибшим в ВОВ в с. Прохоровка | 2018 год |  | Администрация Пролетарского с/п |
| 1.16 | Реставрация памятников погибшим в ВОВ в х. Пролетарка | 2018 год |  | Администрация Пролетарского с/п |