РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 	                                                       №69                                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение к постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения

от 18.03.2016  № 69

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №99.

Целью данной программы является:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 84 договора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 28 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2015 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

По подпрограмме 1:

- основное мероприятие 1.1 ««Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»» выполнено на 96,7%. Расходы произведены в соответствии с суммой выставленных счетов;

- основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»  исполнено на 100%. Установлена и обслуживается система ГЛОНААС на коммунальную технику;

- основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» исполнено на 100 %. Проведено 28 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено;

- основное мероприятие 1.4 «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено;

- основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» фактических расходов не было.

По подпрограмме 2:

- основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» исполнено в полном объеме. Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 7012 от 26.01.2015. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Экономия сложилась за счет применения таймеров на уличное освещение;

- основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено в полном объеме. Были проведены 8 субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по их ликвидации. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Заключение договоров по уничтожению карантинной растительности не потребовалось;

- основное мероприятие 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» установлено детское игровое оборудование;

- основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме. Проведено 28 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторами, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1 989,9 тыс. руб., израсходовано 1 949,7 тыс. руб. (98,8%); все расходы произведены за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно - коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» план – 39,4 тыс. руб., фактические расходы -28,9 тыс. руб. (73,4%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» израсходовано 1 920,8 тыс. руб., плановые значения – 1 950,5 тыс. руб. (98,5%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» отражены в таблице 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2015 году было запланировано достижение двенадцати показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель «Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» равен 100,0 %,  что соответствует плановому показателю.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» не изменился и составил 65,0%.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 90,0 %, при плановом – 90,0 %.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 80,0 %, что соответствует плановому показателю.

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» 50,0 %, что соответствует плановому показателю.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение пяти показателей (индикаторов):

Показатель «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» плановых значений не было.

Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» соответствует плановому значению.

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения» равен 100%.

Показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует плановому значению.

Фактический показатель «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения» равен 90,0%, что соответствует плановому показателю.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей (индикаторов):

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 0 при плановом – 5 из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 4000 м2, что соответствует плановому показателю.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». внесено ответственным исполнителем одиннадцать изменений.

1. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.02.2015 № 15 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» в соответствие с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.02.2015 № 27/1 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.02.2015 №82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.06.2015 № 60 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.05.2015 №92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.07.2015 № 80 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.06.2015 №98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

5. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.07.2015 № 96 «О внесении изменений к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» .Причина изменений – в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций». постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения».

6. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.08.2015 № 105/1 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.07.2015 №99 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.09.2015 № 132/1 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.08.2015 №102 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

8. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.10.2015 № 147 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.09.2015 №105 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

9. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 180 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 17.11.2015 №118 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

10. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.12.2015 № 2 «О внесении изменений в приложение 1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.11.2015 №120 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

11. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 16 «О внесении изменений в приложение 1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство» внесены изменения в части, касающейся исполнения постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2015 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселе-ния на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  в 2015 году отражена в таблице 4.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2015 года;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2015 года;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,8.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 13 утвержден новый план реализации на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 100 | 100 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 4. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 7. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 65,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| 10. | Уровень газификации Пролетарского сельского поселения | процентов | 89,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 5 | - | из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения |
| 12. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 3800 | 4000 | 4000 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | на сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | расходы произведены в соответствии с суммой выставленных счетов |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | установка и обслуживание системы ГЛОНАСС на коммунальной технике | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня жизни населения | разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014г. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня жизни населения | проведена экспертиза схемы газоснабжения села Прохоровка. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников и ликвидированы 4 несанкционированные свалки. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | установлено детское оборудование в х. Пролетарка | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня благоустройства территории поселения | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 989,9 | 1 949,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 989,9 | 1 949,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | всего | 39,4 | 28,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,4 | 14,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | 15,4 | 14,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,4 | 14,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» | всего | 10,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 1 950,5 | 1 920,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 950,5 | 1 920,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 397,1 | 369,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 397,1 | 369,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 1 483,4 | 1 482,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 483,4 | 1 482,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 70,0 | 68,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 70,0 | 68,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы; Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении). сумма (тыс. рублей) (+), (-); причины перераспределения. Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; -110,0; Уменьшение бюджетных ассигнований на уплату штрафа и услуги БТИ.; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.06.2015 № 60 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +99,9; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.07.2015 № 80 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +50,0; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.08.2015 № 105/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; -70,0; Уменьшение бюджетных ассигнований на оплата услуг БТИ, вывоз мусора; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.08.2015 № 105/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +288,1; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.09.2015 № 132/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +200,0; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.10.2015 № 147 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие: «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»; +12,4; Увеличение бюджетных ассигнований на взнос на капремонт; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; +14,0; Увеличение бюджетных ассигнований на установку и обслуживание системы Глонасс; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +165,0; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; +85,0; Увеличение бюджетных ассигнований на организацию уличного освещения; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие: «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»; -17,0; Уменьшение бюджетных ассигнований на вывоз мусора; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.12.2015 № 2 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; +70,9; Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок; Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.12.2015 № 2 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство». ВСЕГО:; +787,4.