РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 	                                                     № 44                                           х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.03.2018  № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по обследованию и дезинфекцию колодцев;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

-  организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ.

На  сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» выполнено в полном объеме. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах;

- основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» реализация  данного мероприятия в отчетном году не проводилась;

- основное  мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено частично. Произведены прочистка канализационного коллектора, замена канализационных люков, работы по устройству отстойника. Так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, поэтому происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации;

- основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства;

- основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» выполнено в полном объеме. Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014 году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению;

- Основное мероприятие  1.6 «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» выполнено в полном объеме. Проводились предпроектные работы по газоснабжению села Прохоровка. Выполнен комплекс кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме. Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. Заключены договора на спил аварийных деревьев.  Произведен  покос травы;

- основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- основное мероприятие 2.4 «Обустройство  объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» не выполнено. В 2017 году приобретено 23 контейнера ТБО;

- основное мероприятие  2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» выполнено в полном объеме. На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

- основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» реализация  данного мероприятия в отчетном году не проводилась.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 133 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения и бюджет Красносулинского района. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 1 987,5 тыс. рублей, израсходовано 1 987,8 тыс. рублей или 99,8 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» израсходовано 214,0 тыс. рублей, при плане 213,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» израсходовано 1 773,5 тыс. рублей, при плане 1 771,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных двенадцати показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 5 показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» достигли планового значения 4 показателя; 1 показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» не достиг планового показателя, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

4 показателя подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» муниципальной программы достигли планового значения 1 показатель «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения» не достиг планового показателя.

показатели подпрограммы 2 ««Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»» достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений 10 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1.

Значение целевых показателей 2 и 11 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (Эо= 10/12=0,83), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86 (СРом = 6/7 = 0,86), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,86 (СРм = 6/7=0,86).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99  (ССуз = 1984,8/1 987,5 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,87 (Эис = 0,86/0,99=0,87), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,85 (УРпр = 0,83*0,5+0,86*0,3+0,87*0,2=0,85). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 158 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | произведены прочистка канализационного коллектора, замена канализационных люков, работы по устройству отстойника. | капитальный ремонт и замена труб не проводились, поэтому происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение уровня жизни населения | разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014 году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение уровня жизни населения | проведена экспертиза схемы газоснабжения села Прохоровка. Проведены предпроектные работы по газоснабжению села Прохоровка. Выполнен комплекс кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. Заключены договора на спил аварийных деревьев. Произведен покос травы. | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение уровня благоустройства территории поселения | сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | приобретение нового оборудования для общего пользования. | Приобретены контейнеры для ТБО | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | уплата имущественных, земельных и прочих налогов | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 987,5 | 1 987,5 | 1 984,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | бюджет поселения | 1 885,5 | 1 882,5 | 1 882,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | всего | 214,0 | 214,0 | 213,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | бюджет поселения | 112,0 | 112,0 | 111,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | всего | 99,0 | 99,0 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 99,0 | 99,0 | 98,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 1 773,5 | 1 773,5 | 1 771,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 773,5 | 1 773,5 | 1 771,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 500,5 | 500,5 | 500,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 500,5 | 500,5 | 500,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 801,4 | 801,4 | 800,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 801,4 | 801,4 | 800,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 471,6 | 471,6 | 470,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 471,6 | 471,6 | 470,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 100,0 | 35,0 | 100 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 4. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 90,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 50,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 7. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 55,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 10. | Уровень газификации Пролетарского сельского поселения | процентов | 90,0 | 98,0 | 90,0 | из - за отсутствия технической возможности в отдельных поселках подключиться к сетям газоснабжения |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 10 | 10 | - |
| 12. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000 | 4000 | 4000 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 214,0 | 214,0 | 213,8 | 0,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 0,1 согласно выставленным счетам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 в связи с отсутствием заключенных договоров |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Проведена очистка канализационной сети в х. Малая Гнилуша (договор 49 от 01.06.2017 на сумму 26,0 тыс. рублей, муниципальный контракт 99 от 26.10.2017 на сумму 39 987,00; муниципальный контракт 104 от 03.11.2017 на сумму 5 912,00) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 53 сходов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014 году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Проведены предпроектные работы по газификации с. Прохоровка. Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | х | 31.12.2017 | х | х | х |  |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 1 773,5 | 1 773,5 | 1 771,0 | 2,5 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7012 от 17.01.2017г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 52,6 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,5 | 500,5 | 500,3 | 0,2 оплата по факту выставленных счетов |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора на основании заключенных договоров гражданско-правового характера (муниципальных контрактов) на сумму 198,5 тыс. рублей. Заключено 7 договоров (муниципальных контрактов) на спил аварийных деревьев, на сумму 362,5 тыс. рублей. Проведены земляные работы на сумму 11,0 тыс. рублей, покос травы на сумму 133,2 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 801,4 | 801,4 | 800,4 | 1,0 по факту заключенных договоров |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 745/060 от 02.03.2017 на сумму 38,6 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 46,9 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы для ремонта моста в с.Прохоровка на сумму 66,1 тыс. рублей. Затраты на коммунальную технику составили 159,1 тыс. рублей. Приобретены 23 контейнера для сбора ТБО по договору №10 от 18.05.2017 на сумму 98,9 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 471,6 | 471,6 | 470,3 | 1,3 по факту заключенных договоров |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание установленных детских площадок в поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства Ежеквартально производится обслуживание системы ГЛОНАСС. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 987,5 | 1 987,5 | 1 984,8 | 2,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 1 987,5 | 1 987,5 | 1 984,8 | 2,7 |